## Slide 1: 软件质量保障与控制 Qa&Qc

## Slide 2: 什么是Qa和Qc
QA(Quality Assurance 质量保证)
为了提供足够的信任表明实体能满足质量要求，而实施的根据需要进行证实的全部有计划、有系统的活动。针对项目产品的技术手段。
QC（Quality Control 质量控制）
为达到质量要求所采取的作业技术和活动。针对项目实施过程的管理手段。

## Slide 3: Qa细说
一般地说，项目的QA人员要检查项目开发过程是否制定和贯彻了管理标准、过程（Process）、策略等正规要求，要提出完善改进的意见，指出过程是否有效、如何让过程更有效，并评估这些要求的效率、效果。
QA人员还要确保项目组成员理解这些要求。除了培训新员工理解组织过程，或培训老员工理解变更了的组织过程之外，他并不直接干预开发者的工作，而是在项目管理的最高层面上工作。他要与项目经理和CCB、配置管理员、QC人员打交道。

## Slide 4: Qa细说
例如，在一个大项目中，QA人员可以帮助项目经理制定项目计划，使项目按照有组织的规程推进；他要使项目组成员明白，应按照相应的报告、里程碑、文档等规定来开展自己的工作。随着项目的进展，QA人员可以适时导入“检查点”来查看哪里会发生新的风险。
比如，项目正在从事预定范围之外的工作，或项 目有待加强管 理之处。这些检查点是确保合适的人在正确时间就位的一个机会。

## Slide 5: Qc细说
QC是最后一关
QC是“用现实应用场景来评测开发人员理想化思路”的过程。
测试人员需要站在软件技术和用户应用场景之间，反复、全面地检查验证二 者的映射关系，还要分析“BUG越改越多”的成因并说服、帮助开发人员澄清和遵从产品版本的质量底线。

## Slide 6: Qc细说
测试人员不得不经常在很紧张的时间压力下，以清醒的 探险性、逆反的批判性思维来全面细致地“围捕”程序员的疏忽。这就要求他要比程序员更快更准地理解用户需求、软件架构；并在接受新项目的时候，头脑迅速切 换到不同的用户应用场景。即，他要有更强的跨行业学习的能力。

## Slide 7: 小结1
Qa, 品质保证，通过建立和维持质量管理体系来确保产品质量没有问题。一般包括体系工程师，SQE（Supplier Quality Engineer：供应商质量工程师），CTS（客户技术服务人员），6sigma工程师，计量器具的校验和管理等方面的人员。QA不仅要知道问题出在哪里，还要知道这些问题解决方案如何制订，今后该如何的预防，QC要知道仅仅是有问题就去控制，但不一定要知道为什么要这样去控制。
Qc，品质控制，产品的质量检验，发现质量问题后的分析、改善和不合格品控制相关人员的总称。一般包括IQC（来料检验），IPQC（制程检验），FQC（成品检验），OQC（出货检验）。QC所关注的是产品，而非系统（体系）这是它与QA主要差异，目的与QA是一致的，都是“满足或超越顾客要求。”
QA、QC是各不相同的重要工作，需要不同素质的人来担任。不应该认为“QA和QC可以合并”，也不应该忽略哪一个工作。

## Slide 8: QA与QC-2-目录
QA与QC的定义
QA与QC做些什么
QA与QC的异同
软件工程中的QA&QC

## Slide 9: QA是什么
QA即Quality Assurance（质量保证）
ISO9000:
  质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任
QA对企业内部来说是:全面有效的质量管理活动
QA对企业外部来说是:对所有的有关方面提供证据的活动
关键点：获得信任，一种对质量的担保

## Slide 10: QC是什么
QC即Quality Control （质量控制）
ISO9000:
  质量管理的一部分，致力于满足质量要求
组成部分:
  进料控制
  过程质量控制
  最终检查验证
  出货质量控制
关键点：满足质量要求

## Slide 11: QA都做些什么
制定品质计划，制定产品质量检验标准，组织质量控制方案
检查生产前的准备工作
  检查生产环境
  检查生产设备
  检查生产物料
负责生产过程中的质量
  询问相关人员工作状况
  查看生产现场生产状况
  查阅文件和记录情况

## Slide 12: QA都做些什么
做好生产结束的后续工作
  检查产品质量是否符合产品质量标准
  对不合格产品的处理作出判定
  主持品质会议，参与质量总结分析，生成质量总结报告
  处理客户反馈，改善质量控制
  分析产品失效原因，提出改进方案

## Slide 13: QC都做些什么
按照指定的品质文件进行品质控制，致力于满足质量要求
进料控制：IQC
  对采购的素材或产品做品质确认，减少质量成本
过程质量控制：IPQC
  在产品从生产到包装过程中进行品质管控
最终检查验证：FQC
  在产品完成所有工序后，对产品的品质状况进行检验
出货质量控制：OQC
  对产品进行全面性的查核确认，确保客户收货内容与约定内容一致

## Slide 14: QA与QC的异同
相同点：根本任务相同，都是检验产品质量
不同点：
  QA的目的不是为了保证产品质量，保证产品质量是QC的任务。
  QA主要是提供确信,让用户和公司内部信任没有问题。
  QA是一套体系，属于管理层，目的是“预防问题”
  QC是具体手段，属于操作层，目的是“解决问题”

## Slide 15: 软件工程中的QA&QC
软件质量控制的概念
软件质量控制的方法
软件质量保证体系

## Slide 16: 软件质量控制的概念
从软件质量控制本身的技术意义上来说：
  软件质量控制是一组由开发组织使用的程序和方法，使用它可以在规定的资金投入和时间限制的条件下，提供满足客户质量要求的软件产品并持续不断地该生开发过程和开发组织本身，以提高将来生产高质量软件产品的能力。
软件质量控制是开发组织执行的一系列过程
软件质量控制的目标是以最低的代价获得使客户满意的软件产品
对开发组织来说，软件质量控制的另一个目标是从每一次开发过程中学习以便使软件质量控制一次比一次好。

## Slide 17: 软件质量控制的方法
目标问题度量法
风险管理法
TSQC模型

## Slide 18: 目标问题度量法
通过确定软件质量目标并且连续监视这些目标是否达到来实现控制软件质量的一种方法
目标的定义：客户所希望的质量需求的定量说明

## Slide 19: 目标问题度量法流程
  对一个项目的各个方面（产品，过程，资源）规定具体的目标
    有助于理解在开发期间发生了什么
    更容易评估哪些方面做的好，哪些方面需要改进
  对每个目标引出一系列反映目标是否达到要求的问题，并要求回答这些问题
    有助于定量化目标

## Slide 20: 目标问题度量法流程
  将问题的答案映射到对软件质量等级的度量上
    根据答案，判断哪些方面做的好，哪些方面需要改进
  收集数据，为收集和分析数据做出计划
    分析，度量质量目标
    保存起来，长期使用，使目标得到长期持续的改善

## Slide 21: 风险管理法
识别和控制软件开发过程中对成功地达到目标危害最大的那些因素的一个系统性方法
风险管理法一般包含两个部分：
  风险估计和风险控制
  选择用来进行风险估计和风险控制的技术

## Slide 22: 风险管理法的实施步骤
根据经验识别项目要素的有关风险
评估风险发生的概率和发生的代价
按发生概率和代价划分风险等级并且排序
在项目限定条件下选择控制风险的技术
执行计划并且监视进程
持续评估风险状态，采取正确措施

## Slide 23: 风险管理控制模型
在风险变为问题前发现
识别
对风险的影响，概率进行分析
分析
给予分析，做出决策
计划
弱化，转移，控制风险
控制
检查对策的适应性
跟踪

## Slide 24: 软件各阶段的风险
阶段 | 可能面临的风险问题 | 
计划 | 目标不清 | 业务不请
 | 范围不清 | 缺乏可行性分析
 | 缺少沟通 | 
设计 | 缺乏经验 | 项目计划仓促
 | 没有变更控制计划 | 设计缺漏
实施 | 缺乏环境 | 人员变更
 | 设计错误 | 内部沟通不畅
 | 开发能力 | 备选方案无效
 | 项目范围变更 | 测试计划不充分或缺少
 | 进度变更 | 经验欠缺
发布 | 质量差 | 设备未按时到货
 | 客户不满意 | 资金不能及时回收

## Slide 25: 风险严重程度的等级标准
影响程度 | 标准 | 等级
危险 | 严重影响项目，可能导致项目取消或失败 | 10
高 | 影响进度，导致延期，客户抱怨严重 | 7-9
中 | 影响预算或软件性能差，客户不满意 | 5-6
低 | 影响进程但很快解决，客户有些不满 | 3-4
小 | 影响较小，客户未察觉或认可 | 0-2

## Slide 26: 软件质量控制模型及技术
PDCA循环:质量管理的基本方法
将质量管理分为四个阶段：P:plan D:do C:check A:act

## Slide 27: 软件质量控制模型及技术
TSQC模型：全面统计质量控制模型

## Slide 28: 质量控制参数
  产品：所有可交付物
    产品是软件生命期中某个过程的输入和输出
    需求，报告，编码，数据等都是一种产品
  过程：所有活动的集合
    质量设计和构造过程
    质量检测过程
  资源：活动的物质基础（人力，技术，时间，资金等）

## Slide 29: 软件质量控制模型及技术
TSQC过程是PDCA几个活动的循环
  计划Plan:确定参数要求
  实施Do:根据要求开展活动
  检查Check:通过评审，度量，测试确认满足要求
  改进Action:纠正参数要求再开发

## Slide 30: 软件质量控制的实施过程
SQC过程是在软件生命期的各个阶段应用TSQC模型对产品，过程，资源的控制过程。
预开发阶段
  买主与客户研究建立需求，发布招标请求，选择资源，与开发者签订合同等
开发阶段
  涵盖从产品开发到移交产品并获得客户的满意度结束的全过程
维护阶段
  对产品的更新，目的是修复缺陷，适应需求变更或提高性能

## Slide 31: 软件质量控制技术
质量控制技术 | 预开发 | 开发 | 维护
因果分析 |  | √ | √
配置管理 |  | √ | √
管理度量 |  | √ | 
性能工程 | √ | √ | 
初样 | √ | √ | 
可靠性建模 |  | √ | √
软件审计 |  | √ | 
软件设计度量 |  | √ | 
软件问题报告分析 |  | √ | √

## Slide 32: 软件质量保证体系
软件质量保证指建立一套有计划，有系统的方法向管理层保证拟定出的标准，步骤，实践，方法能够正确地被所有项目采用
软件质量保证的目的是使软件过程对于管理人员来说是可见的

## Slide 33: SQA组织职责
SQA组织不是负责生产高质量的软件产品和指定质量计划，这些应该是软件开发人员的工作。SQA组织的责任是升级软件经理和软件工程组的质量活动，并且鉴别活动中出现的偏差。

## Slide 34: SQA目标
软件质量保证的目标是以独立审查的方式监控软件生产任务的执行，给开发人员和管理层提供反映产品质量的信息和数据，辅助软件工程组得到高质量的软件产品，其主要工作包括以下方面：
  通过监控软件的开发过程来保证产品的质量
  保证生产出的软件和软件开发过程符合相应的标准和规程
  保证软件产品，软件过程中存在的不符合问题得到处理

## Slide 35: SQA任务
给管理者提供实现软件过程的保证，保证以下内容：
  选定的开发方法被采用
  选定的标准和规程得到采用和遵循
  进行独立的审查
  偏离标准和规程的问题得到及时的反映和处理
  项目定义的每个软件任务得到实际执行
SQA审计与评审
SQA报告
处理不符合问题

## Slide 36: SQA活动
识别质量需求
参与项目计划制订
制订SQA计划
SQA小组评审工作产品
SQA小组实施审核工作
SQA小组报告
处理不合格项
监控软件产品质量
收集项目各个阶段的数据

## Slide 37: SQA的实施注意点
考虑SQA人员的素质：应掌握专业的技术
考虑SQA人员的经验：应经过专业的培训
为SQA工作建立文档化的标准与规程
高级管理者需重视SQA工作
SQA工作应抓住问题的重点
SQA工作应该做好工作计划

## Slide 38: 小结2
软件质量控制是对开发进程中的软件产品的质量信息进行连续的收集，反馈。软件质量控制是一组由开发组织使用的程序和方法，可在规定的资金投入和时间限制的条件下提供满足客户质量要求的软件产品，并持续不断地改善开发过程和开发组织本身，以提高将来生产高质量软件产品的能力。
软件质量保证是建立一套有计划，有系统的方法向管理层保证拟定出的标准，步骤，实践，方法能够正确地被所有项目采用。软件质量保证的目的是使软件过程对于管理人员来说是可见的。

## Slide 39: QA与QC-3-目录-QA&QC

## Slide 40
QA:
Quality Assurance, 即质量保证，是过程质量审计者；其在ISO8402：1994中的定义是“为了提供足够的信任表明实体能够满足品质要求，而在品质管理体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动”。有些推行ISO9000的组织会设置这样的部门或岗位，负责ISO9000标准所要求的有关品质保证的职能，担任这类工作的人员就叫做QA人员。

## Slide 41
QC：
Quality Control, 即质量控制，是产品质量检查者。其在ISO8402：1994的定义是“为达到品质要求所采取的作业技术和活动”。有些推行ISO9000的组织会设置这样一个部门或岗位，负责ISO9000标准所要求的有关品质控制的职能，担任这类工作的人员就叫做QC人员，相当于一般企业中的产品检验员，包括进货检验员（IQC）、制程检验员（IPQC）、最终检验员（FQC）和出货检验员（OQC）。

## Slide 42
QA和QC是否可以合并？？

## Slide 43: QA的职责
1.保障软件组织流程体系得到遵守；
2.促使软件组织过程改进；
3. 指导项目实施流程；
4.增加开发活动透明度；
5.评审项目活动；
6.审核工作产品；
7.协助工作产品问题解决；
8.度量数据采集分析，提供决策参考；
9.进行缺陷预防；
10.实现质量目标。

## Slide 44: QC的职责
1.参与维护、监督质量体系的运行、组织和管理内部质量审核工作
2.监控项目现场检验工作的具体实施情况，包括人员组织、技术实施、质量、进度、安全、成品保护等
3.及时上报批量质量问题，不合格信息的及时传递；
4.为纠正质量问题，有权停止现场的生产；
5.检验工具的管理，清单的维护；
6.QC或生产部门反映品质不良时﹐到现场进行确认﹐并做出初步的指导工作；
7.如有新产品生产﹐跟踪其品质情况﹐并汇总给QE；
8.协助质量主管完成其它质量管理体系方面的工作。

## Slide 45
现在觉得能否合并呢？

## Slide 46: 两者区别
QA = Verification: do the thing right
QC = Validation: do the right thing
QA侧重于项目的过程要素，例如，需求在适当的细节水平上定义。 相比之下，QC活动侧重于发现特定交付品中的缺陷 - 例如，需求是否是正确的要求

## Slide 47: 侧重点
角色 | QA | QC
工作对象 | 过程 | 产品
工作方式 | 事先预防 | 事后反应
功能类型 | 人员功能 | 生成功能
缺陷应对 | 预防缺陷 | 发现缺陷
工作风格 | 主动务虚 | 被动务实

## Slide 48: 其他区别
具备必要资质的QA是组织中的高级人才，需要全面掌握组织的过程定义，熟悉所参与项目所用的工程技术；QC则既包括软件测试设计员等高级人才，也包括一般的测试员等中、初级人才。国外有软件企业要求QA应具备两年以上的软件开发经验，半年以上的分析员、设计员经验；不仅要接受QA方面的培训，还要接受履行项目经理职责方面的培训。
在项目组中，QA独立于项目经理，不由项目经理进行绩效考核；QC受项目经理领导，通常在项目运行周期内QC的绩效大部分由项目经理考核决定。

## Slide 49
QA活动贯穿项目运行的全过程；QC活动一般设置在项目运行的特定阶段，在不同的控制点可能由不同的角色完成。
对称职的QA，跟踪和报告项目运行中的发现(findings)只是其工作职责的基础部分，更富有价值的工作包括为项目组提供过程支持，例如为项目经理提供以往类似项目的案例和参考数据，为项目组成员介绍和解释适用的过程定义文件等；QC的活动则主要是发现和报告产品的缺陷。

## Slide 50: 怎么确定QA工作的正确性
它是结果导向的:通过不断改进组织过程,更快、更低成本地制造出用户需要的产品.

## Slide 51: QA对工作人员的要求
创造力、想象力
有更强的跨行业学习的能力
并发思维

## Slide 52
定义
联系
区别
职责划分
典型QA的职责
如何实施质量控制
01
02
03
04
05
06
QA&QC-4目录
CONTENTS

## Slide 53: 定义
软件质量保障（SQA）：建立一套有计划，有系统的方法，来向管理层保证拟定出的标准、步骤、实践和方法能够正确地被所有项目所采用。
关键词：assure
软件质量控制（SQC）：一系列验证活动，在软件开发过程中的任何一点进行评估开发的产品是否在技术上符合该阶段的规约。
关键词：check

## Slide 54: 联系
质量计划是质量控制和质量保证的共同依据。
达到质量要求是质量控制和质量保证的共同目的。
质量保证的输出是下一阶段质量控制的输入
一定时间内质量控制的结果也是质量保证的质量审计对象，质量保证的成果又可以指导下一阶段的质量工作，包括质量控制和质量改进

## Slide 55: 区别
质量保证一般是每隔一定时间进行（如阶段末期），主要通过系统的质量审计来保证项目的质量（或质量保证是按质量管理计划正确的去做）
质量控制是实时监控项目的具体结果，以判断他们是否符合项目的相关标准，制定有效方案，以消除产生质量问题的原因（或质量控制检查是否做的正确并进行纠正）

## Slide 56: 职责划分
QA：监控公司质量保证体系的运行状况，审计项目的实际执行情况和公司规范之间的差异，并出具改进建议和统计分析报告，对公司的质量保证体系的质量负责。
SQA：只负责软件开发过程的质量。
QC：对每一个阶段或者关键点的产出物（工件）进行检测，评估产出物是否符合预计的质量要求，对产出物的质量负责。
SQC：只负责软件开发过程中各个阶段产出的工件的质量，产出的工件可能是相关的文档或者代码等。

## Slide 57: 打个比方……
软件生产——产品加工生产线
QA——只负责生产线本身的质量保证，而不管生产线中单个产品的实际质量情况。
通过保证生产线的质量来间接保证软件产品的质量。
QC——不管生产线本身的质量，而只关注生产线中生产的产品在每一个阶段的质量是否符合预期的要求。

## Slide 58: 典型QA的职责
导师的角色－在项目前期，QA辅导项目经理制定项目计划，根据质量标准过程裁剪得到项目过程，帮助项目进行估算，设定质量目标，对项目成员进行过程和规范的培训以及在过程中进行指导；
警察的角色－在项目过程中，QA有选择地参加项目的技术评审，定期对项目的工作产品和过程进行评审和审计；
医生的角色－在项目过程中，QA可以承担收集、统计、分析度量数据的工作，用于支持管理决策；

## Slide 59: 如何实施质量控制
文档评审
技术实现评审
代码走查
测试检查

## Slide 60: 文档评审
目的：在交付给下游开发或测试时及早发现问题，修正错误，以免问题和错误在系统中的蔓延。
方式：同行评审会议，由项目经理组织
参加人员：
开发文档：其他子系统的系统分析员、质量控制部相关人员等
测试文档：项目经理、测试经理、系统分析员和其他测试人员

## Slide 61: 文档评审
从以下几个方面考察文档质量：
可读性。主要从文档是否符合公司模板规范、逻辑结构层次是否清晰明确、文字表达是否无歧义等方面判断;
完整性。主要从文档是否完全满足要求，是否已覆盖所有的功能点等方面判断;
一致性。主要判断文档表述是否前后不一、是否有矛盾等;
技术可行性。主要判断目前的技术框架是否支持，是否有类似的经验，是否有技术风险等。

## Slide 62: 技术实现评审
项目技术框架评审、具体某个模块的技术实现方法评审
技术框架的评审目的：为了在进入大规模编码开发前确认选择何种技术框架、判断现有的技术框架是否满足项目功能和性能需求、框架是否足够稳定以及可能存在的风险等;
具体某个模块的技术实现方式评审目的：为了保证选择的实现方式目前来说是最优的、可以推广到其他模块使用的。
方式：评审会议
参与人员：项目经理、系统分析员、开发人员、公司内部相关技术的专家、有同类项目经验的实施人员、质量控制人员等。

## Slide 63: 代码走查
主要是对软件代码进行复审，主要以高级程序员复审代码或同级别的程序员交叉检查的形式进行。
目的：通过抽查，保证代码的编写和注释符合编码规范，编码逻辑符合系统设计要求，减少测试返工以及因测试返工引起的来回沟通、回归测试等问题，降低管理成本，提高开发效率。

## Slide 64: 代码走查
如何进行？
参加人员：项目的整体参与者
走查内容：代码的命名规范、组织结构
走查时间：每个模块开发完成之后
走查结果：代码被大部分人认同

## Slide 65: 思考题
QA与QC的区别在哪里？
Thank you!